EINBLICK

# Decision Paper (One-Pager) – Ausgefülltes Beispiel

Illustratives Beispiel (anonymisierte Demo). Die leere Vorlage ist separat verfügbar.

Strukturiert Entscheidungen so, dass sie innerhalb eines Steering- oder Owner-Termins freigegeben werden können.

Dieses Template ist bewusst knapp. Ziel ist: klare Entscheidungsfrage, explizite Optionen, nachvollziehbare Kriterien und eine umsetzbare Empfehlung.

## 1. Entscheidungsdaten

| Decision ID | D-012 |
| --- | --- |
| Datum | 2026-02-28 |
| Entscheidungseigner (Owner) | Enterprise Architect |
| Entscheider (Approver) | Steering Committee |
| Entscheidungsfrist | 2026-02-28 (Steering Committee Kalenderwoche 9) |
| Status | Approved |
| Impact Level | 4 (hoch) |
| Default bei Nicht-Entscheidung | Architektur-Freeze (M02) verschiebt sich; Vendor-Vertrag und Migration blockiert; kritischer Pfad muss neu geplant werden. |

## 2. Entscheidungsfrage

Formulieren Sie eine eindeutige Frage (Ja/Nein oder Auswahl zwischen Optionen).

Beispiel: "Sollen wir Option B als Zielarchitektur freigeben und die Option A damit verwerfen?"

## 3. Kontext und Trigger

- Outcome: termingerechter Architektur-Freeze (M02) als Voraussetzung für Vendor-Vertrag und Migration.

- Trigger: Meilenstein M02 erzwingt den Freeze; Vendor-Angebote hängen am Zielbild.

- Heute unklar: Abwägung zwischen Flexibilität (Eigenbau) und Liefergeschwindigkeit/Betriebsrisiko (Standard).

- Betroffene Stakeholder: IT, Security, Operations, Vendor Management.

## 4. Optionen (max. 3)

| Option | Kurzbeschreibung |  | Vorteile | Nachteile | Risiken/Abhängigkeiten | Kosten/Timing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Eigenentwicklung (Custom) | Volle Flexibilität, passgenau auf Sonderfälle |  | Längere Time-to-deliver; höheres Betriebs-/Wartungsrisiko; mehr Vollzeitäquivalente | Abhängigkeit von Schlüsselpersonen; Security-Reifegrad offen | Hoher Investitionsausgaben; +4–6 Monate |
| B | Standard-Plattform | Schnelle Lieferung; geringeres Betriebsrisiko; etablierte Security |  | Weniger Flexibilität bei Sonderfällen | Vendor-Contracting; Security Review | Mittlerer Investitionsausgaben; im Plan |
| C | Hybrid (Standard + gezielte Erweiterung) | Balance aus Tempo und Anpassung |  | Integrations- und Governance-Aufwand | Doppelte Lieferkette; Schnittstellenrisiko | Mittel–hoch; +2–3 Monate |

## 5. Empfehlung und Trade-offs

Empfehlung (eine Option, klar begründet):

Option B (Standard-Plattform). Sie erfüllt Time-to-deliver, Gesamtbetriebskosten und Wartbarkeit am besten und senkt das Implementierungsrisiko; die Kern-Use-Cases sind ohne Eigenentwicklung abgedeckt.

Explizite Trade-offs (was geben wir bewusst auf?):

- Zeit vs. Qualität: schnelle Lieferung; Spezialanforderungen folgen später iterativ.

- Kosten vs. Wirkung: geringere Lifecycle-Kosten gegen begrenzte Spezialisierung.

- Scope vs. Risiko: enger Migrations-Scope senkt das Risiko, verschiebt Nice-to-haves.

- Flexibilität vs. Standardisierung: bewusst weniger Flexibilität zugunsten Betriebsstabilität.

## 6. Umsetzung (wenn entschieden)

| Schritt | Owner | Due | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Vendor-Contracting starten | Project Management Office | 2026-03-05 | Vertragsentwurf vorliegend; Security-Review terminiert |
| 2. Security Review Zielplattform | IT/Security | 2026-03-08 | Freigabe oder Auflagen dokumentiert |
| 3. Migrations-Scope abgrenzen | Enterprise Architect | 2026-03-15 | Scope-Baseline + Risiken im Risiko-/Issue-Register (R-004) |

## 7. Evidence Pack (anhängen/verlinken)

- Zahlen: Gesamtbetriebskosten-Vergleich über 3 Jahre; Investitionsausgaben/Betriebsausgaben und Vollzeitäquivalente-Bedarf je Option.

- Risiko: R-004 (Migrations-Scope), I-002 (Security-Findings) inkl. Mitigation.

- Stakeholder-Input: Security und Operations haben Option B bestätigt.

- Links: SharePoint/Architektur; Decision Log D-012.

## Quality Check vor Freigabe

☑ Entscheidungsfrage ist eindeutig (keine Mehrdeutigkeit).

☑ Optionen sind realistisch (nicht nur Wunschbilder).

☑ Kriterien sind explizit und passend zum Programmziel.

☑ Trade-offs sind benannt (keine "win-win"-Illusion).

☑ Umsetzungsschritte haben Owner + Due + Definition of Done.

☑ Risiken/Abhängigkeiten sind im Risiko-/Issue-Register verlinkt.

So arbeiten wir damit

Wenn Sie innerhalb einer kurzen Session aus einem Roh-Entwurf ein entscheidungsreifes Paper machen wollen: wir gehen gemeinsam Frage, Kriterien, Optionen, Trade-offs und Umsetzungs-Definition of Done durch und schneiden alles auf Ihr Steering Committee zu.